建设工程施工专业分包合同

| 国家工商行政管理局 | 制 定 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国建设部 |  |

# 第一部分　协议书

发包人（全称）：常州上药东建实业投资有限公司

承包人（全称）：江苏城东建设工程有限公司
分包人（全称）：

鉴于常州上药东建实业投资有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人江苏城东建设工程有限公司已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”）， 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人和分包人三方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：上药集团常州药业股份有限公司商务中心办公楼（A、B楼）及地下车库（一期）（上药集团常州药业股份有限公司商务中心办公楼（A、B楼）及地下车库（一期）楼宇照明分包工程）

分包工程地点：常州市天宁区中吴大道北侧、雕庄路西侧

分包工程承包范围：图纸及工程量清单范围内的楼宇照明工程

二、分包合同价款：

金额：大写：人民币

小写：￥元。

上述合同价款已包含增值税，其中增值税税率为9%，如果国家调整增值税税率，则自新增值税税率执行之日起且本合同项下未开票部分按照新的增值税税率开具发票。

三、工期：与幕墙施工同步，满足项目的整体工期要求。

四、工程质量标准
　　本分包工程质量标准各方约定为：合格

五、组成分包合同的文件包括：
1、本合同协议书；

2、中标通知书（如有时）；

3、分包人的投标函及报价书；

4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

5、本合同专用条款；

6、本合同通用条款；

7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向发包人、承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、发包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付且具备支付条件的款项。

九、分包人和承包人向发包人承诺，分包人和承包人在分包工程范围内就分包工程合同的履行及分包工程质量等合同事宜向发包人承担连带责任。

十、合同的生效

合同订立时间：2022年月日；

合同订立地点：常州上药东建实业投资有限公司；

本合同各方约定 三方签字盖章后生效。

承包人：（公章）　　　    分包人：（公章）             发包人：（公章）
住所：　　　　　　　　   住所：                    　住所：
法定代表人：　　　　　   法定代表人：              　法定代表人：
委托代理人：　　　　　   委托代理人：                委托代理人：
电话：　　　　　　　　   电话：                    　电话：
传真：　　　　　　　　   传真：                      传真：
开户银行：　　　　　     开户银行：                  开户银行：
帐号：　　　　　　       帐号：                      帐号：
邮政编码：　　　　　     邮政编码：                  邮政编码：

# 第二部分　通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义
　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：
　　1．1　通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
　　1．2　专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
　　1．3　发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　1．4　承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　1．5　分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　1．6　总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
　　1．7　分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
　　1．8　工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
　　1．9　项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
　　1．10　分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
　　1．11　总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
　　1．12　总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》（建建〔1999〕313号）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。
　　1．13　分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
　　1．14　工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
　　1．15　图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
　　1．16　报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
　　1．17　中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
　　1．18　开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。
　　1．19　竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
　　1．20　合同价款：指发包人与分包人在本合同协议书中约定，发包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
　　1．21　追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经发包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
　　1．22　施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。
　　1．23　书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
　　1．24　违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
　　1．25　索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
　　1．26　不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
　　1．27　小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序
　　2．1　合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　（1）本合同协议书；
　　（2）中标通知书（如有时）；
　　（3）分包人的投标函及报价书；
　　（4）除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
　　（5）本合同专用条款；
　　（6）本合同通用条款；
　　（7）本合同工程建设标准、图纸；
　　（8）合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。
　　2．2　当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
　　3．1　语言文字
　　除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。
　　3．2　适用法律和行政法规
　　除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。
　　3．3　适用工程建设标准
　　双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。
　　本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。

4、图纸
　　4．1　承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。
　　4．2　如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
　　关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。
　　4．3　承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
　　二、双方一般权利和义务

5、总包合同
　　5．1　分包人对总包合同的了解
　　承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。
　　5．2　分包人对有关分包工程的责任
　　除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
　　5．3　分包人与发包人的关系
　　分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。

6、指令和决定
　　6．1　承包人指令
　　就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。
　　6．2　发包人或工程师指令
　　就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

7、项目经理
　　7．1　项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
　　7．2　项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。
　　7．3　承包人所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。
　　7．4　项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。
　　7．5　承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8、分包项目经理
　　8．1　分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
　　8．2　分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。
　　8．3　分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。
　　8．4　分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
　　8．5　承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。

9、承包人的工作
　　9．1　承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：
　　（1）向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。
　　（2）按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。
　　（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。
　　（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
　　（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
　　（6）承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
　　9．2　承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。

10、分包人的工作
　　10．1　分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：
　　（1）分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。
　　（2）按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。
　　（3）在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。
　　（4）分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。
　　（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，费用根据分包造价比例分摊，因分包人责任造成的罚款除外。
　　（6）分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
　　（7）已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。
　　（8）分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
　　10．2　分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。

11、总包合同解除
　　11．1　如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。
　　11．2　因本合同第11．1款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第11．1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿。
　　11．3　在本合同第11．1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的价格报发包人，发包人经监理、跟踪审计审核确认价格后支付给分包人。

12、转包与再分包
　　12．1　除12．2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。
　　12．2　分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
　　12．3　分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。
　　三、工期

13、开工与延期开工
　　13．1　分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
　　13．2　因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

14、工期延误
　　14．1　因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：
　　（1）承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；
　　（2）承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；
　　（3）承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；
　　（4）项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；
　　（5）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；
　　（6）不可抗力的原因；
　　（7）本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。
　　14．2　分包人应在14．1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

15、暂停施工
　　15．1　发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。

16、工程竣工
　　16．1　分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。
　　16．2　因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。
　　16．3　提前竣工程序按总包合同相应条款履行。
　　四、质量与安全

17、质量检查与验收
　　17．1　分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。
　　17．2　双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。
　　17．3　分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。
　　17．4　分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

18、安全施工
　　18．1　分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
　　18．2　在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，所发生的相应费用由分包人承担。
　　18．3　发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。
　　五、合同价款与支付

19、合同价款及调整
　　19．1　招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。
　　19．2　分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种（应与总包合同约定的方式一致）：
　　（1）固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
　　（2）可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。
　　（3）成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
　　19．3　可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：
　　（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
　　（2）工程造价管理部门公布的价格调整；
　　（3）一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
　　（4）双方约定的其他因素。
　　19．4　分包人应当在19．3款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。承包人收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
　　19．5　分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

20、工程量的确认
　　20．1　分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。
　　20．2　承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
　　20．3　分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。
　　20．4　对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

21、合同价款的支付
　　21．1　实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定发包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。
　　21．2　在确认计量结果后10天内，经承包人同意后，发包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
　　21．3　分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。
　　21．4　发包人超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），分包人经承包人同意可向发包人发出要求付款的通知。
　　21．5　发包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，分包人经承包人同意可进行催告，但不得停止施工或对工程整体进度造成影响，否则需承担相应的违约责任。
　　六、工程变更

22、工程变更
　　22．1　分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：
　　（1）工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；
　　（2）除上述（1）项以外的承包人作出的变更指令。
　　22．2　分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。
　　22．3　分包工程变更价款的确定应按照本分包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后11天内向发包人提出变更申请的报告，经监理、跟踪审计、发包人确认后纳入分包工程结算。在发包人认为有必要时，本变更申请的报告需递交承包人确认，承包人需给予配合。
　　22．4　分包人在双方确定变更后11天内不向发包人提出变更申请的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
　　22．5　承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。
　　七、竣工验收及结算

23、竣工验收
　　23．1　分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。
　　23．2　承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。
　　23．3　分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。
　　23．4　分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。

24、竣工结算及移交
　　24．1　分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向发包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
　　24．2　发包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。工程结算经发包人委托的具有相应资质的造价咨询机构审定后，报国家审计进行审计，发包人按照国家审计的最终审计结果支付竣工结算价款。

25、质量保修
　　25．1　在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。
　　八、违约、索赔及争议

26、违约
　　26．1　当发生下列情况之一时，视为承包人违约：
　　（1）本合同通用条款第21．5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行；
　　（2）本合同通用条款第24．3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；
　　（3）承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
　　承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。
　　26．2　当发生下列情况之一时，视为分包人违约：
　　（1）本合同通用条款第5．3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；
　　（2）本合同通用条款第12．1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；
　　（3）本合同通用条款第16．2款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；
　　（4）本合同通用条款第17．1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；
　　（5）分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
　　分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。
　　26．3　分包人违反本合同可能产生的后果
　　如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。

27、索赔
　　27．1　当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
　　27．2　承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。
　　27．3　在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。
　　分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分包人的索赔报告已经得到批准。
　　27．4　承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。
　　分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

28、争议
　　28．1　承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：
　　（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。
　　28．2　发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：
　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
　　（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
　　（3）仲裁机构要求停止施工；
　　（4）法院要求停止施工。
　　九、保障、保险及担保

29、保障
　　29．1　除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：
　　（1）人员的伤亡；
　　（2）分包工程以外的任何财产的损失或损害。
　　上列损失应由造成损失的责任方承担。
　　29．2　承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：
　　（1）按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；
　　（2）由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。
　　上列损失应由造成损失的责任方承担。

30、保险
　　30．1　承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。
　　30．2　分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
　　30．3　保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
　　30．4　具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

31、担保
　　31．1　如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
　　31．2　如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
　　31．3　分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。
　　十、其他

32、材料设备供应
　　32．1　有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。
　　32．2　总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。
　　32．3　除32．2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

33、文物
　　33．1　承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。
　　33．2　分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

34、不可抗力
　　34．1　不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。
　　34．2　不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。
　　34．3　分包人承担自身的人员和财产的损失。
　　34．4　因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

35、分包合同解除
　　35．1　承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。
　　35．2　发生本合同通用条款21．5款情况，停止施工超过28天，发包人仍不支付工程款（预付款、进度款），分包人有权解除合同。
　　35．3　如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。
　　35．4　有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：
　　（1）因不可抗力导致合同无法履行；
　　（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。
　　35．5　分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。
　　35．6　分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

36、合同生效与终止
　　36．1　承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。
　　36．2　承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。
　　36．3　分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

37、合同份数
　　37．1　本合同正本叁份，具有同等效力，由发包人、承包人、分包人分别保存一份。
　　37．2　本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

38、补充条款
　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

# 第三部分		专用条款

一、词语定义及合同文件

1.词语定义及合同文件

1.8 工程师：指发包人代表。

1.12总包合同条款：指建设工程施工合同（示范文本）GF—2017—0201中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。

1．13　分包合同：指发包人、承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

1．17　中标通知书：指由发包人、承包人发出的确定分包人中标的通知。
　　1．18　开工日期：指在本合同中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。
　　1．19　竣工日期：指在本合同中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
　　1．20　合同价款：指在本合同中约定，发包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
　　1．21　追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经发包人确认后，按本合同约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。

2.合同文件及解释顺序

2.1合同文件：本合同协议书、中标通知书、分包人的投标文件、报价单及附件、本合同专用条款、本合同通用条款、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件、招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、合同履行过程中发包人、承包人和分包人协商一致的其它书面文件、与本合同履行相关的总包合同文件等。

2.2 在合同组成文件不一致时，按照下列先后顺序进行解释，顺序在先的文件优先于顺序在后的文件予以适用：（1）中标通知书；（2）本合同协议书；（3）分包人的投标函；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；（7）合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件；（8）分包人的报价书；（9）除总包合同工程价款之外的总包合同文件。

3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。

3.3本分包工程适用的工程建设标准和要求（包括但不限于以下标准）：

有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等，须由承包人同时提供给发包人。

除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。

承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间：本合同签订完成后15天内；

分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间：本合同签订完成后 15天内。

4.图纸

4.1承包人向分包人提供图纸的日期：本合同签订完成后7天内 ；

承包人向分包人提供图纸的套数：专业分包范围内提供6套施工图，分包人可自费复印更多份数。

4.2承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：分包人按承包人及发包人要求深化设计并承担相应费用。

4.3复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：由分包人承担。

二、双方一般权利和义务

5.3 分包人与发包人的关系

分包人须服从发包人、承包人做出的与分工工程有关的指令。

6.1 承包人的指令

分包人拒不执行指令，经发包人书面同意后，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

7.1承包人项目经理

姓名:

职称：

8.1分包人项目经理

姓名:

职称：

分包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本分包工程的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的分包人应做的工作。

8.4 分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人、发包人，并征得承包人、发包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

9.承包人的工作

9.1.承包人应完成下列工作:

(1)向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：  /

(2)组织分包人参加发包人会审图纸的时间：根据承包人施工进度安排  ；

向分包人进行设计图纸交底的时间：根据承包人施工进度安排  。

（3）承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：

①承包人在施工现场总承包水电计量表（柜）后向分包人提供水、电接驳口，由分包人在接驳口后自行装表计量（表后管线辅设费用由分包人承担），并按市场价和计量数及分摊损耗向承包人支付水电费用，分包合同价中已包含水、电费用，结算时按分包人投标单价及含量计算，不另行调整单价及含量。

②承包人向分包人提供现场现有的脚手架、垂直运输机械、安全防护设施、临时设施用房、临时材料堆场等，分包人应接受承包人的管理。分包工程施工所需的其他脚手架、施工机械及其他设备、设施费用分包人已根据现场踏勘情况、与承包人沟通情况及分包工程施工方案综合考虑在合同价内，分包人不再提出该部分费用增加的要求。

③承包人建立和保护测量放线用基准点，并将建筑物的轴线和标高标记至各楼层，并对分包人进行移交和交底。

④接地：承包人必须做好临时防雷接地工作，并为分包人就近提供接地点位置。

⑤本工程的总承包服务费（包含所有需由承包人管理、协调、配合和服务的费用）由发包人向承包人支付，总承包服务费已包含在总包合同价中，承包人不得就此再向专业工程分包人收取其他费用。

（6）双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人应与分包人签订总包配合管理协议，并应按照与发包人签订的总包合同相应条款的约定对分包人的施工作业予以配合和管理。承包人和分包人签订的总包配合管理协议与总包合同、本合同不一致或损害发包人利益或权益的，以总包合同或本合同的约定为准。

②分包人的办公室、仓库等临时设施由承包人与分包人协商解决，费用由分包人承担；若分包人需自行搭设临时设施（宿舍等），须满足发包人、承包人安全文明施工管理要求，分包人材料仓库应做好消防保护措施，费用自行承担。

③承包人不履行或不完全履行本合同及总包合同条款对分包工程进行各项专业分包管理工作，不履行或不完全履行对分包提供总承包合同条款中承诺的相关服务的，发包人除依据总包合同追究承包人的违约责任外，还有权不支付承包人总承包服务费。

10.分包人的工作

10.1分包人应完成下列工作：

(2)需完成的设计内容和提交时间：需按发包人要求及时提供。

(3)分包人应在本合同签定生效后 7天内向项目经理提交分包工程总体进度计划，分包人向承包人提工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：

分包人应根据本专业分包工程的所有内容及承包人编制的本工程的总进度计划编制详细的分包工程施工总进度计划、阶段性施工进度计划（以日历天为单位编制）和详细完整的施工组织设计，经承包人、发包人及监理人批准后实施。工程实施过程中，分包人应按照批准后的施工组织设计进行施工，若要对施工组织设计进行修改，应事先取得承包人、发包人及监理人的批准。

承包人批准工程进度计划的时间：分包人提交后7日内。

(4)向承包人提交施工组织设计的时间：进场后7日内。

承包人批准施工组织设计的时间：分包人提交后7日内。

(7)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款执行。

(8)双方约定分包人应做的其它工作：

①分包人严格按照设计图纸审图意见、设计变更、相关规范、规程进行制作、安装，在竣工验收前向承包人提供完整技术资料文件。

②承包人已根据安全文明施工管理的要求、按现场临时设施布置的统一规划搭设了总承包及各专业分包工程相应的施工、住宿、生活用房及工地现场临时仓库等临时设施，分包人所需的各类临时设施由承包人与分包人协商解决，费用由分包人承担。分包人已在投标前通过现场踏勘充分了解了相关情况，并已将相应费用综合考虑在分包合同价内。

③分包人承担分包项目的一切安全费用。如分包人不按相关安全规程、规范施工视为违约。如因分包人原因发生安全事故，由分包人负全部责任，并承担由此对发包人、承包人所发生的一切经济损失和名誉损失。

④分包人应服从承包人包括但不限于对工程施工质量、进度、安全文明、资料等的管理。

⑤分包人应在承包人进度计划的基础上进行分包进度计划的编制，不能改变承包人进度计划的节点；分包人的进度不得影响承包人关于塔吊、电梯、井架和脚手架的拆除时间等关键节点，否则分包人需对承包人的损失进行赔偿。

⑥分包人应在施工前对设计图纸中易出现的“错、漏、碰、撞”问题的地方进行审图，如有应及时报发包人请示设计复核，并切做好施工中各系统管线综合同平衡工作，不同管路系统应使用不同颜色区分，管线标识标牌醒目清晰，管线顺直流畅。

⑦分包人施工的工作能确保顺利通过政府的各项验收，验收合格后方可按系统专项组织发包人验收，发包人逐项验收合格后书面签字确认。

⑧分包人应与其他分包施工单位做好细部交接工作，服从总承包管理。

⑨分包人应根据《关于做好我市建设工程节后复工疫情防控和安全生产工作的通知》（常住建[2020]31号）、《关于新冠病毒感染的肺炎疫情防控期间常州市区建筑工程项目实行通行证管理措施的通知》（常建管[2020]6号）和《关于进一步明确新冠肺炎疫情防控期间建筑工地复工工作细则的通知》（常新肺炎防控指[2020]28号）等有关疫情防控最新文件的相关要求，配合总承包单位落实疫情防控措施，办理相关手续。经项目属地疫情防控应急指挥部和安全监督机构核查同意后方可开工。未获审批擅自开工或开工后疫情防控不力的，由分包人承担相应的损失。因此可能造成的工期延误责任由分承包人承担。如造成恶劣影响，发包人有权立即解除合同，并向分包人追究由此给发包人带来的一切损失。

因疫情防控措施增加的各项费用分包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再另行承担费用。

12.2 分包人经发包人、承包人书面同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

三、工期

14、工期延误

14.1、双方约定工期顺延的其他情况：因扬尘管控要求停工的，经发包人、承包人同意并签证，工期可顺延，费用不增加。

对于实际进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因分包人应按承包人批复意见的要求在 3 天内提交一份修订后的进度计划重新报送监理人审批。

14.3、节点工期要求：/

16.2 因分包人原因造成工期延误，应向发包人支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金的计算方法为：（1）分包人因自身原因未能在承诺工期内完成合同范围内的全部工程内容，则按延误合同工期的天数承担分包人合同范围内所有单位工程（分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费）之和的 0.2‰/天的逾期竣工违约金，并承担由此给承包人、其他专业承包单位造成的一切损失。（2）不可抗力因素、造成工期严重影响（延误 10 天以上）的设计变更及发包人因素造成的延误，分包人应在延误造成 7 天内以书面形式向发包人、承包人提出办理签证手续，逾期视为不需要工期顺延，由此造成分包人的损失不计。

四、质量与安全

17.质量检查与验收

17.1双方关于分包工程质量标准的约定：本工程质量目标为合格，如因分包人未能达到本工程合同约定的质量目标，分包人除无条件返工合格外，另按分包工程合同价的1%向发包人支付违约金。如因分包人原因导致承包人未能获得省优扬子杯工程，分包人应当按分包合同价的2%承担违约金，并承担由此对承包人造成的一切损失。

五、合同价款及支付

19.2本合同价款采用固定综合单价方式确定

（1）采用固定价格的，合同价款包括的风险范围：

①市场风险（施工期间材料价格在一定范围内的波动等）和新冠疫情防控的风险（包括分包人应做好防控措施并不得以此要求顺延工期或免除责任）；

②分部分项工程和措施项目中的单价项目的综合单价（不随工程量的增减而调整，另有约定的除外）；

③经踏勘后的现场条件；

④分包人的投标施工方案；

⑤以“项”为计量单位的，合同执行期间，综合单价不得调整；

⑥施工现场如发生二次或多次搬运费用均包含在分包合同价中，结算时不增加该项费用；

⑦材料或设备在进场前，其品牌须由发包人确认，分包人已充分考虑材料或设备品牌更换导致的价格风险，结算时品牌在招标文件推荐品牌范围内更改，合同价格不调整；

⑧其余详见本工程工程量清单（含清单编制说明）的要求。

风险费用的计算方法：综合考虑在投标综合单价或签约合同价内，在合同约定风险范围内不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

本工程工程量按实结算。工程量须以分包人完成的合同工程应予计量的工程量为准。

分部分项工程费和措施项目中的单价措施项目费应根据分、发包双方确认的工程量、分包人的投标综合单价计算。

（1）合同执行期间，如遇文件规定的人工费调整，人工单价按照施工期间对应的人工工资指导价进行调整，并扣除原投标报价中人工单价相对于基准日人工工资指导价（编制招标控制价时的人工工资指导价按苏建函价（2022）62号执行）的让利部分。

（2)分包人采购的主要材料的的价格调整方法：如施工期间材料单价涨幅或跌幅以基准单价为基础超过5%，其超过部分按该材料投标价格与基准单价的优惠的同比例进行调整，调整的价差列入综合单价。

本工程约定安装主要材料为“电线、电缆”，基准单价为造价管理部门发布的除税信息价（编制招标控制价采用的月度价格2022年3月），施工期间材料价格为材料价格调整期间的除税信息价的算术平均值。

主要建筑材料价格调整期间按各项材料的实际使用期。

因分包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的主要材料价格，应采用计划日期与实际进度日期两者的较低的主要材料价格来调整。

措施项目中的总价措施项目费：

竣工结算时，标化工地基本费、扬尘防治费按常建[2019]1号文件规定执行。其他总价措施费项目，以费率报价的按投标所报费率计算，以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整（按报价中费率最低执行）。

结算时，除工程变更引起施工方案改变外，分包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

④其它项目费用应按下列规定计算：

(1）计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；

(2）索赔费用应依据有效签证确认的索赔事项和金额计算；

(3）现场签证费用应依据有效签证资料确认的金额计算；

(4）暂估价中的材料单价应按发包人最终确认价在综合单价中调整；

⑤规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。

⑥工程量清单中漏项、新增或变更项目（含材料）引起的分部分项工程综合单价结算原则为：合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014《江苏省建设工程费用定额》等计价规范及文件规定按本项目招标控制价同口径编制综合单价，其中材料价格按2022年3月《常州工程造价信息》中的除税指导价（信息价中没有的材料，价格的确定按照暂估材料价格的确定方式确定）；根据上述要求编制综合单价并按各单位工程的投标报价（扣除暂列金额、暂估价及相应的规费税金）/招标控制价（扣除暂列金额、暂估价及相应的规费税金）同比例优惠让利后，经监理、审计以及发包人审定后作为结算依据。

⑦因工程量清单项目特征描述与施工图纸不符，或非分包人原因的工程变更以及工程签证，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目（除安全文明费、扬尘防治费及按质论价费）中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由分包人提出适当的措施费变更要求，经承包人、监理人、跟踪审计以及发包人签证后进行结算。

⑧所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人（项目组）、分包人、监理人、跟踪审计、发包人的签字和盖章，方可作为有效签证，并作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，须附有综合单价分析。签证不完整或未签署完成的，不得作为工程价款结算依据。

⑨施工中分包人不得擅自对原工程设计进行变更，必须经发包人同意并办理了相关的签字、盖章手续后方可生效。因分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人、承包人的损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。

（2）采用可调价格的，合同价款的调整方法：          /

（3）采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：          /

19.3双方约定合同价款的其他调整因素：          /

20、工程量确认

20.1、分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：按发包人要求提供。

21、合同价款的支付

21.1承包人向分包人预付工程款的时间和数额： /

扣回时间和比例：          /

21.2发包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：

1、本工程工程款由承包人委托发包人直接支付给分包单位。农民工工资款项的拨付形式按《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）和常住建规〔2020〕3号、常住建〔2021〕152 号文规定执行，如农民工工资相关文件更新，则按最新的农民工工资文件规定执行。

2、分包人所完成工作量须经发包人、承包人、监理、跟踪审计单位书面确认后支付工程款。

3、预付款支付：本工程合同签订后30日内，承包人委托发包人支付签约分包合同价（扣除暂列金额及相应规费税金）的10%作为预付款（此款项已包含安全文明施工费基本费总额的 60%），由分包人提供预付款保函，开具发票后支付。

4、进度款支付，2022年9月、2022年12月、2023年3月底按已完合格工作量计量款（计规费、税金后）的50%支付工程进度款（含农民工工资）。

具体付款节点及计量须经监理、承包人、审计、发包人审核书面确认；现场签证、人工调差、材料调差在进度款中暂不支付，归入竣工结算中待结算审定后支付。

5、工程竣工验收合格后30天内支付至签约分包合同价（扣除暂列金额及相应的规费税金）的65%（含农民工工资）。

6、分包人提交完整、真实、有效的竣工结算资料后30天内支付至签约分包合同价（扣除暂列金额及相应的规费税金）的70%（含农民工工资）。

7、工程竣工结算经发包人、跟踪审计审定后30天内付至分包工程审定总价的97%(必须提供审定价的全额增值税专用发票)。

8、在工程项目竣工前，分包人提供质量保证金履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。工程竣工退还履约保函后，发包人扣除审定价的 3%作为质量保证金，待保修期满后结清。质量保证金具体结清方式如下：3%质量保证金按《工程质量保修书》的约定执行（保修金为审定总价的 3%，其中保修金的 60%在保修期（工程竣工验收后两年）结束后一周内无息返还；保修金的 40%作为防水保修金，在保修期（工程竣工验收后五年）结束后一周内无息返还。质量保修金在质保期内无利息）。

9、发包人保留根据需要调整付款批次及付款比例的权利。

10、分包人向发包人提交完备、齐全的付款申请资料和发包人认可的等额合法增值税专用发票后，发包人根据承包人提供的增值税专用发票按流程审批后支付至合同约定的账户内。分包人收到付款当天将收款凭证传至发包人进行备案。

七、竣工验收及结算

23、竣工验收

23.1分包人提供竣工图的日期：竣工验收合格后30日内。

分包人提供竣工图及竣工资料的份数：竣工资料一式叁份，竣工图一式肆份，电子文件一份。

23.2、移交、接收全部与部分工程

分包人向承包人移交工程的期限：按通用条款执行。

承包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

分包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。

23.3 分包人提供竣工图的份数：竣工图一式肆份。

八、违约、索赔及争议

26、违约

26.1本合同关于承包人违约的具体责任：

(1)本合同通用条款第21.5款约定的承包人违约应承担的违约责任：按总包合同约定执行。

(2)本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行

(3)双方约定的承包人的其他违约责任：合同生效后承包人、分包人及发包人任何一方不得无故单方终止合同，若终止，终止方要支付给其他方本合同价5%的违约金。因承包人违约造成发包人损失的，承包人应当足额赔偿。

分包人履行合同不符合约定，承包人应以书面形式向分包人提出整改意见书并抄送发包人，分包人未采纳承包人对其的整改意见及经济处罚建议，由分包人承担相应责任，但不能免除承包人对发包人按总包合同应承担的相应责任。

26.2本合同关于分包人违约的具体责任： 按通用条款执行

(1)本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行 。

(2)本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：本工程不得转包，一经发现，承包人、发包人将立即取消分包人的承包资格，解除本合同，并由分包人承担违约责任，同时承包人还可以根据具体发包情况处以50万元的罚款，并追究其由此造成的一切后果。

(3)本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：

①分包人的进度计划一经三方确认（以书面记录为准），将不得以任何理由延缓。如因分包人原因造成工期延误的，由分包人承担由此造成的损失（包括承包人的损失）。

②施工中分包人在关键时期，要采取赶工等措施，确保关键工序不拖后。如发生分包人在施工时不能及时配合总包工程施工，承包人对分包人处以5000元/次的违约金，并赔偿因此造成的损失。

(4)本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：详见专用条款第17.1款。

(5)双方约定的分包人的其他违约责任：

①分包项目经理每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于8小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会。

发包人、承包人、监理对分包项目经理的到场情况进行考勤，如其未做到，分包人向发包人承担 1000 元/人•次的违约金。分包项目经理必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会（确有情况无法参加时，应书面请假并要得到承包人、发包人代表的同意），如未做到，分包人向发包人承担 500 元/人•次的违约金。上述违约金从同期工程款中扣除。其不良行为将被上报市城乡建设局备案，录入市企业诚信综合评价体系进行考核打分；依规对分包人在常州市范围内的投标资格进行限制。

②在合同履行期间除因重大疾病住院治疗（需提供相关部门或单位的证明材料）无法继续履行合同责任和义务外不允许更换，由于非上述原因需要更换分包项目经理时，必须经发包人批准，同时分包人应向发包人承担相应的违约金，违约金标准为：30万元/人•次，违约金从同期工程款中扣除；未经发包人同意分包人擅自更换分包项目经理，分包人属于重大违约，发包人、承包人有权因分包人违约而解除合同并向分包人追究由此造成的一切损失。

③分包项目经理必须保证有相应的经验和管理能力，并到岗履职，如发现未按合同约定到岗并正确履职到位，发包人有权要求分包人更换分包项目经理，同时分包人应向发包人承担相应的违约金，违约金标准为：50万元/人•次，违约金从同期工程款中扣除。

如分包人无正当理由拒绝更换分包项目经理，分包人应向发包人承担相应的违约金，违约金标准为：50万元/人•次，违约金从同期工程款中扣除，发包人有权因分包人违约而终止合同并向分包人追究由此造成的一切损失。

④分包人投标书所报主要施工管理人员技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等6大员在合同履行期间必须常驻现场（每周不少于五天，每天不少于8小时）。发包人、承包人、监理进行考勤，如未做到，分包人向发包人承担500元/人•次的违约金。上述6大员必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会（确有情况无法参加时，应得到承包人、发包人代表的同意），如未做到，分包人向发包人承担200元/人•次的违约金。上述违约金从同期工程款中扣除。

分包人投标书所报主要施工管理人员因重大疾病住院治疗（需提供相关部门或单位的证明材料）无法继续履行合同责任和义务或经发包人、承包人同意后方可离开施工现场；分包人若擅自更换主要施工管理人员扣除违约金10万元/人• 次，违约金从同期工程款中扣除，发包人有权因分包人违约而终止合同并向分包人追究由此造成的一切损失。

⑤承包人、发包人有证据确认本工程投标书中的主要施工管理人员无法胜任或者不能积极配合监理人、承包人及发包人正常工作的，经承包人、发包人提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则向承包人、发包人支付1000元/人·天违约金；同时分包人应在3天内用发包人、承包人批准的主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员。

⑥分包人必须严格遵守承包人制订的安全生产管理规定，对所有上岗人员进行安全生产教育，并自行办好各类证件（上岗证、暂住证等）。

操作人员必须戴好安全帽，高空作业扣好安全带，凡分包人出现违章、违规、人为的安全事故，一切均由分包人负责，并赔偿承包人声誉损失，处以1000元/人.次起违约金，上额不限。

分包人作业面随做随清，建筑垃圾统一集中指定地点堆放并外运，保持施工场地和生活区整洁，严禁乱拉临电，严禁烧电炉、电饭煲、电炒锅，一经发现，处以1000元/次的违约金。

分包人所有人员必须奉公守法，遵守承包人单位规章制度及管理，服从承包人项目部领导，出现矛盾，双方管理人员协商解决，不准打架、斗殴，造成后果由分包人自负，并且承包人有权对分包人处以5000元/次的违约金。

施工过程中，由于分包人原因造成的伤亡事故由分包人自负。

28、争议

28.1双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第（2）种方式解决争议：

(1)将争议提交 常州 仲裁委员会申请仲裁；

(2)依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、保障、保险及担保

30、保险

30.l承包人投保内容和责任：  /

30.2分包人投保内容和责任：分包人必须按国家相关规定为所有从事本合同工程的人员办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则发包人有权从工程款中代扣缴。

31、担保

31.1发包人向分包人提供支付担保，担保方式：。

担保额度：。

31.2分包人向发包人提供履约担保，担保方式：履约保证金为合同总价的5%（履约担保的形式：现金或银行保函，银行保函必须由国有股份制银行二级及以上分行出具，合同签订前递交至常州上药东建实业投资有限公司）；

担保额度：签约合同价的5％。

十、其他

32、材料设备供应

32.3由分包人采购材料设备的约定：

分包人应在材料、设备进场前 7 天向发包人、承包人、监理人申报相关资料，发包人、承包人、监理人在收到申报资料后 3 天内完成审批。

①本工程使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范。分包人应按照本合同约定及设计和有关标准要求采购由分包人负责采购的材料设备，采购前应向监理人提供产品合格证明和样本，分包人对材料设备的质量负责。分包人在材料设备到货前24小时通知监理人初检。

②主要材料设备供应商由分包人自行选择，但须得到承包人、发包人、监理人的书面认可。未经承包人、发包人、监理人的决定或认可，分包人不得私自将材料设备运进现场，更不得将材料设备用于本工程。材料设备的供应以保障工程施工顺利进行为原则，由分包人自理。具体事宜由分包人与材料设备供应商在签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点、下力方式等。

③发包人、监理人及承包人对材料设备供应商的决定或认可并不免除分包人应负的质量、工期的责任，也不免除分包人对材料、设备应负的责任，分包人采购的材料设备与设计或规范要求不符时，分包人应按监理人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

④分包人采购的材料设备在使用前应按监理人的要求进行检验或试验，如监理人对检验过的材料设备表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，检验或试验费用由分包人承担。

⑤因发现分包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备，致使工程不符合合同规定的质量要求，分包人应按监理人的要求进行修复、拆除或重新采购，处2万元/次违约金（在当期的工程款中扣除），并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

⑥材料设备供应商与分包人的材料设备供应量按材料设备供应商与分包人双方共同签认的实际供应数量进行计量。发包人有权监督分包人与材料设备供应商的合同履行情况，若分包人不按合同规定支付材料设备款，发包人有权从应支付给分包人的任一款项中扣除该部分并支付给材料设备商。

⑦分包人应该对用于本工程中的各种工程材料、器材、设备按规范进行检查，严禁不符合要求的材料、器材、设备用于本工程。

为了达到设计灯光效果，正式施工前，各类灯具安装样式、灯光效果必须现场做样板，经过发包人和设计确认后方可正式施工，确认定样效果样板费用匀含在合同价中。

⑧分包人对总包工程中的成品、半成品应加强保护，如造成损失由分包人按价赔偿。

⑨分包人必须严格按照发包人要求及招标文件推荐的材料品种、品牌、规格、型号进行使用（无论分包人是否已在投标文件中明确投标品牌），严禁擅自更改，若发现有材料品种、品牌、规格、型号不符合上述要求，或采用假冒伪劣产品，每一项罚款10万元，并要求无条件更换（包括已经使用的），同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由分包人承担。

⑩如发包人因为工程整体要求而需统一某些材料的材料品牌规格，分包人应服从发包人要求在备选品牌内进行更换，且此项投标报价不调整。

35、分包合同解除

35．1发包人、承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。

37、合同份数

37.1双方约定本合同份数拾贰份，发包人陆份、承包人叁份，分包人叁份。

38、补充条款：

1、招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定作为本合同附件，等同合同的法律效力。

2、要求安全、文明施工。

分包人应服从总承包单位管理，配合总承包管理单位做好安全文明施工。如因分包人原因导致承包人、其他专业承包单位未能达到文明施工目标，分包人应赔偿承包人、其他专业承包单位实际发生的安全文明施工费用损失。

分包人必须高度重视安全生产，严格按有关操作规程施工，做好安全生产教育，并做好相应的各种施工安全台帐，树立“安全第一”的思想，坚决杜绝安全隐患和安全事故。一旦因分包人原因发生安全事故，分包人必须承担由此产生的经济损失和社会责任，并承担由此对承包人所发生的经济损失和名誉损失。如因此造成发包人经济损失和名誉损失的，由承包人与分包人共同承担和赔偿。

分包人必须遵守承包人项目部的安全、文明考核，并接受承包人对分包人由于违章而引起的经济处罚。

本工程要求创建绿色智慧工地，承包人工地大门已设置智能化门禁系统，分包人应配合承包人做好工地管理，人车分流，所有工人刷卡进工地。如因分包人原因导致承包人未能获得绿色智慧工地，分包人应当按分包合同价的1%承担违约金，并承担由此造成的相应损失。

3、承包人为本工程的总承包单位，承担总承包管理责任，本次招标作为承包人的“楼宇照明工程”纳入总承包管理。承包人为分包人提供水源、电源、施工现场现有脚手架、现有垂直运输机械、安全防护设施、临时材料堆场及需总包配合的专业工程的收尾工作等。

4、除不可抗力外，分包人不得以任何理由停工，若未经发包人和承包人同意擅自停工，发包人对分包人处以人民币50000元/天的违约金。

5、分包人承诺：在工程款按合同约定支付到位的情况下，分包人应确保农民工工资、材料设备供应款的支付到位，承担因农民工工资、材料设备供应款不到位而引发的一切责任。

6、分包人和其他施工界面存在争议，以承包人、监理人、发包人发出的书面指令为准。

7、分包人必须接受发包人、监理人及承包人对施工现场的管理，对提出的为提高工程质量，确保安全文明施工，争创优质工程所采用先进工艺技术、措施，分包人必须接受。

8、在整个施工过程中，分包人必须服从建设行政主管部门和监理人的管理。由于分包人原因造成质量、安全达不到合同要求，监理人有权下达停工指令。如分包人拒不执行建设行政主管部门和监理人的指令的，分包人将按5万元/次承担违约金，并追究相关责任。

9、在整个施工过程中，分包人不得以签证（包括但不限于计量、价格签证）、索赔等有异议作借口暂停施工或拖延工期，如发生此类情况，按擅自停工处理，并承担由此造成的一切后果，发包人将按5万元人民币/天对分包人进行索赔。分包人不得拒绝发包人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则发包人将按 5万元人民币/次对分包人提出索赔。

10、分包人自行解决各项地方外部矛盾，并承担相应的费用和责任。

11、如分包人未能按上述要求实施，视作分包人违约，并承担由此给发包人带来的所有损失。（已有量化处罚的条款除外）

12、分包人应在工程结算送审前办理完成所有与工程有关的签证，结算审核过程中一律不得补办；分包人编制的工程结算应实事求是，不得故意多估冒算，若累计审计核减额超出工程结算审定价的 5%时，其超出部分的审核费由分包人承担，相关费用在结算款中扣除。

13、分包人根据施工进度，应编制详细的劳动力资源计划和劳动力保障措施；施工过程中注意与其他相关单位的配合，隐蔽工程封闭前由承包人、发包人、监理单位书面确认各方工作完成，并报影像资料留档。

14、分包人若虚报、瞒报、违法挂靠、转包、弄虚作假、进度滞后超投标工期20％以上的现象，则发包人记分包人不良记录并上报建设行政主管部门。

15、分包人应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在发包人、承包人要求的时间内不清理干净，则由发包人、承包人组织人员进行清理，相关费用由分包人承担，并由分包人承担5000元人民币/次的违约金；分包人应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾及时清运），如收到发包人、承包人通知 15 天内仍不拆除，由发包人、承包人自行组织人员拆除，相关费用由分包人承担，并由分包人承担1万元人民币/天的违约金。

16、根据政府相关部门颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图，在竣工质量验收（俗称竣前验收）之前经承包人认可后移交给监理人及发包人。若分包人未能及时移交，导致竣工质量验收延后，由此造成的工期延误和其他一切损失由分包人承担。

17、分包人必须遵守发包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括发包人委托的监理人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。分包人如不执行上述各类文件，视为违约，并且发包人将向分包人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。

18、关于农民工工资的约定：

①分包人承诺：在工程款按合同约定支付到位的情况下，分包人应确保农民工工资、专业分包工程款、材料供应款的支付到位，承担因农民工工资、材料供应款不到位而引发的一切责任。

②分包人须严格执行根国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》、常住建规【2020】3号《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》文件，农民工工资实行银行代发。

19、分包人应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号）等要求，有效控制工程施工扬尘，如发生投诉并经查实或主管部门追责，每次由分包人向发包人支付50 万元人民币的违约金，从分包人工程款中直接扣除。

20、在合同履行期间分包人应遵守廉政制度。如分包人的工作人员丧失职业道德、利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂的，经纪检监察等职能部门查实，分包人应向发包人支付5万元的违约金；如分包人向本工程相关方行贿的，经纪检监察等职能部门查实，分包人应向发包人支付行贿额10倍的违约金。

21、知识产权承诺：分包人应保证对其用于本工程的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件、专利技术等等与本工程有关的一切技术信息及技术材料拥有独立、完整的知识产权或合法授权。因分包人原因引发的知识产权纠纷由分包人承担全部不利后果，由此给发包人、承包人造成损失的，分包人除向发包人、承包人承担损害赔偿责任外，还应按50万元人民币/次的标准向发包人、承包人支付违约金。

22、通用条款所称“双方”实指发包人、承包人及分包人三方。

23、分包人与发包人的关系补充说明
　　分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。分包人可直接致函发包人或工程师，可直接接受发包人或工程师的指令。

24、未尽事宜，三方另行协商。

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：建设工程廉政责任书

附件3：技术文件

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：常州上药东建实业投资有限公司

承包人（全称）：江苏城东建设工程有限公司
分包人（全称）：

发包人和承包人、分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就上药集团常州药业股份有限公司商务中心办公楼（A、B楼）及地下车库（一期）（上药集团常州药业股份有限公司商务中心办公楼（A、B楼）及地下车库（一期）楼宇照明分包工程）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

分包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，三方约定如下：

以分包人施工范围内容为准。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  伍 年；

3．装修工程为贰年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；

7. 其他项目保修期限约定如下：按投标文件约定年限。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 在国家规定的工程合理使用期限内，分包人确保工程质量。因分包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，分包人承担损害赔偿责任。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项

工程质量保证金为审定总价的3%。

工程质量保修书由发包人、承包人、分包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                          承包人(公章)：

地  址：                        地  址：               

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                      电  话：              

传  真：                      传  真：           

开户银行：                      开户银行：         

账  号：                          账 号：               

邮政编码：                        邮政编码：

分包人(公章)：  

地  址： 

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号： 

邮政编码： 

附件2：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

本廉洁合规条款是【常州上药东建实业投资有限公司】与【 公司】签订的《上药集团常州药业股份有限公司商务中心项目 合同》（下称“主合同”）之必备附件，与主合同具有同等法律效力，主合同各方同意签订并遵守如下廉洁合规条款的各项约定：

1．主合同各方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于廉洁合规的有关法律法规的规定（包括但不限于《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《刑法》等），双方都清楚任何形式的违反廉洁合规的行为都可能触犯法律，并受到法律的严惩。

2．【 公司】承诺其符合下述条件：

2.1依照相关法律法规的要求合法设立并存续且有资质从事业务；

2.2其单位或雇员从未发生过违反与反腐败及反不正当竞争有关的各项法律、法规、部门规章及其他规范性文件的行为，包括但不限于向任何第三方输送或收取现金、实物、便利、机会等不正当利益，或采用协助提供虚假材料等欺诈手段获得商业机会，或以恶意串通的方式谋求不正当利益，或未履行保守秘密、勤勉尽责义务等；

2.3近3年未受到相关行政主管部门作出的行政处罚；

2.4近3年未受到所处行业协会的行业处分；

2.5近3年未因违反廉洁合规义务而被提出诉讼仲裁，或者被任何第三方主张权利，包括但不限于解除合同、要求赔偿等；

2.6国家法律法规所要求的其他条件。

3. 为【常州上药东建实业投资有限公司】提供产品或服务的供应商及其工作人员所属人员，应当履行以下廉洁合规义务：

3.1遵守与反腐败及反不正当竞争有关的各项法律、法规、部门规章及其他规范性文件；

3.2不得为获得向【常州上药东建实业投资有限公司】提供产品或服务的机会，或在与其他供应商的竞争中获得优惠待遇，而实施以下行为：

3.2.1以任何方式向任何个人或单位提供任何形式的不正当利益，包括但不限于现金、实物、便利、机会等；

3.2.2采用提交虚假材料等欺诈手段的；

3.2.3与任何第三方进行恶意串通的；

3.2.4 违反《上海医药集团股份有限公司采购招标管理办法》进行投标；

3.3在为【常州上药东建实业投资有限公司】提供产品或服务期间及其后12个月内，不得以任何形式聘用／任用与【常州上药东建实业投资有限公司】有关人员；

3.4在为【常州上药东建实业投资有限公司】提供产品或服务期间及其后，不得针对【常州上药东建实业投资有限公司】与其他供应商或销售客户间的合作关系实施任何不利行为；

3.5保守秘密、勤勉尽责；

3.6根据法律法规所需要履行的其他廉洁合规义务。

4.【 公司】违反其上述承诺及廉洁合规义务的，或不配合【常州上药东建实业投资有限公司】查处其人员违法违规行为的，则视为违约，【常州上药东建实业投资有限公司】有权单方解除主合同且无需承担任何责任，同时【公司】须按照合同总金额的【5】% 向【常州上药东建实业投资有限公司】支付违约金，【常州上药东建实业投资有限公司】有权在应支付的合同价款中直接扣除违约金，违约金的数额不足以赔偿因违约而造成【常州上药东建实业投资有限公司】损失的，则违约方的赔偿数额以【常州上药东建实业投资有限公司】实际遭受的损失为准。【 公司】有关人员的违法违规行为构成犯罪的，移交司法机关处理，【 公司】应积极配合司法机关处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：       法定代表人或授权代表（签字）：

日期：                              日期：